УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

МО «Село Ново-Николаевка»

Муниципальная программа

«В рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта « Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта « Жилье и городская среда» муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования «Село Ново-Николаевка» на 2018-2022 годы»

Приложение №1

к постановлению

администрации МО «Село Ново-Николаевка»

Муниципальная программа в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта « Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта « Жилье и городская среда» муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования «Село Ново-Николаевка» на 2018-2022 годы

**ПАСПОРТ**

Муниципальной программы в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта « Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта « Жилье и городская среда» муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования «Село Ново-Николаевка» на 2018-2022 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Формирование современной городской среды в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта « Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта « Жилье и городская среда» муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования «Село Ново-Николаевка» на 2018-2022 годы |
| Заказчик Программы | Администрация МО «Село Ново-Николаевка» |
| Ответственные исполнители Программы | Администрация МО «Село Ново-Николаевка |
| Цели Программы | Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования «Село Ново-Николаевка» |
| Задачи Программы | Формирование единых ключевых подходов и приоритетов становления комфортной городской среды на территории МО «Село Ново-Николаевка» с учетом основных подходов территориального развития;  - Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Село Ново-Николаевка»  - Приведение в качественное состояние элементов благоустройства  - Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства МО «Село Ново-Николаевка»  - Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;  - Вовлечение жителей поселения в систему экологического образования |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Количество благоустроенных общественных территорий, мест массового отдыха 1 ед.;  Площадь благоустроенных общественных территорий, 0,24 га;  Количество не благоустроенных общественных территорий, проведение ремонтных работ по благоустройству общественной территории парка прилегающей к Дому Культуры с. Ново-Николаевка по адресу: с. Ново-Николаевка ул. Молодежная 1– 1 ед.;.;  Площадь не благоустроенных общественных территорий, 0,24 га  Доля площади благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий 50%;  Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству общественных территорий заинтересованных лиц, 5%; |
| Срок и этапы реализации Программы | 2020 год (1 этап) |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | **Объем ресурсного обеспечения муниципальной программы в 2020 году составляет -551022,18 тыс.руб.:**  **- за счет средств субсидий из федерального бюджета 534 491,52 тыс.руб.;**  **- за счет средств субсидий из бюджета Астраханской области –11020,44 тыс.руб.;**  **- компенсация расходов бюджета Астраханской области, предоставленных на реализацию мероприятий, в размере не менее 18 процентов от суммы субсидии за счет средств бюджета МО «Село Ново-Николаевка»- 5510,22 тыс.руб.** |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Проведение работ по благоустройству мест массового отдыха населения и территорий общественного пользования – 2 ед.  Из них:  -**Освещение при домовых территорий село Ново-Николаевка- 2020год 1 этап.**  - проведение ремонтных работ по благоустройству общественной территории парка прилегающей к Дому Культуры с. Ново-Николаевка по адресу: с. Ново-Николаевка ул. Молодежная 1– 1 ед.;  - приведение правил благоустройства МО «Село Ново-Николаевка» в соответствие с Методическими рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;  - представление в Управление коммунального хозяйства муниципального образования «Ахтубинский район» проекта по благоустройству общественных территорий на 2018 год. |
| Система организации контроля за исполнением муниципальной программы | Контроль и ответственность за своевременное исполнение муниципальной программы осуществляется администрацией МО «Село Ново-Николаевка».  Оценка выполнения муниципальной программы ведется путем подготовки ежегодного отчета о ходе её реализации. |

1. Характеристика сферы реализации программы,

описание основных проблем в указанной сфере

и прогноз ее развития

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии территории и, как следствие, повышение качества жизни населения.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории муниципального образования «Село Ново-Николаевка», не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.

Недостаточный уровень благоустройства инфраструктуры на территории села Ново-Николаевка вызывает дополнительную социальную напряженность в обществе.

Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территории обусловлены наличием следующих факторов:

- высоким уровнем физического, морального и экономического износа дорожного покрытия и примыкающих пешеходных магистралей общественных территорий в муниципальном образовании «Село Ново-Николаевка».

- динамично развивающимся сектором жилой застройки на территории Село Ново-Николаевка и, как следствие, расширением территорий общего пользования (улиц, дорог, пешеходных переходов, транспортных пересечений).

К участию в мероприятиях по благоустройству общественных территорий в село Ново-Николаевка привлекаются добровольцы, волонтеры и граждане на безвозмездной основе. Мероприятия организуются ежегодно, как правило, в весенне-осенний период в виде субботников.

Выполняются отдельные виды работ по благоустройству территорий общего пользования муниципального образования, в том числе озеленение, уборка случайного мусора, приведение в порядок рабочего инвентаря, облагораживания территорий.

облика села Ново-Николаевка, повышения качества жизни граждан необходимо реализовать комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на благоустройство общественных территорий общего пользования, а также других мероприятий, реализуемых в данной сфере.

Мероприятия по благоустройству общественных территорий необходимо проводить с учетом обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства и транспортной инфраструктуры в сложившихся условиях является ключевой задачей органов местного самоуправления.

В целях поддержки муниципального образования «Село Ново-Николаевка» по реализации мероприятий по благоустройству **в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта « Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта « Жилье и городская среда» муниципальной программы «Формирование современной городской среды»** в 2019 году планируется предоставление субсидий из бюджета МО «Ахтубинский район» на реализацию муниципальной **программы в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта « Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта « Жилье и городская среда» муниципальной программы «Формирование современной городской среды»** на территории муниципального образования «Село Ново-Николаевка» на 2018-2022 годы».

Муниципальная программа разработана в соответствии с основным направлением стратегического развития Российской Федерации «ЖКХ и городская среда» и паспортом приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения

целей и решения задач, описание основных ожидаемых

конечных результатов программы

Целью программы является повышение уровня благоустройства территории муниципального образования «Село Ново-Николаевка».

Цель программы соответствует основному стратегическому направлению развития Российской Федерации «ЖКХ и городская среда», паспорту приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», а также [стратегии](consultantplus://offline/ref=16E1138D8175E7687732EAC52D7E6157C862366088A1190B7BD46547AC3E6A40FE93FB6D24EECA29DA935Ea2D4Q) социально-экономического развития Астраханской области до 2020 года.

Для достижения целей программы необходимо решение следующих задач:

- повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования «Село Ново-Николаевка»;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Село Ново-Николаевка».

Состав показателей (индикаторов) программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач программы (Приложение № 1).

К показателям (индикаторам) программы относятся следующие:

- увеличение уровня благоустроенных общественных территорий;

- доля и площадь общественных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.);

- доля населения села Ново-Николаевка, охваченного формированием городской среды, к запланированной численности населения села.

В результате реализации программы планируется:

- определение перспективы улучшения благоустройства муниципального образования «Село Ново-Николаевка»;

- утверждение администрацией МО «Село Ново-Николаевка» муниципальной программы **в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта « Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта « Жилье и городская среда» муниципальной программы «Формирование современной городской среды»** на 2018 – 2022 годы, предусматривающей благоустройство всех нуждающихся в благоустройстве муниципальных территорий общего пользования;

- актуализация правил благоустройства администрации МО «Село Ново-Николаевка» по результатам общественных обсуждений с учетом методических рекомендаций, утвержденных Минстроем России;

- вовлечение граждан в принятие решений по знаковым объектам благоустройства;

Реализация программы должна привести к формированию комфортной среды обитания и жизнедеятельности населения села Ново-Николаевка.

3. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации программы

Реализация программы предусматривается за счёт средств субсидий из федерального бюджета, бюджета Астраханской области, компенсации расходов бюджета Астраханской области, предоставленных на реализацию мероприятий, в размере не менее 1 процентов от суммы субсидии за счет средств бюджета МО «Село Ново-Николаевка».

**Предполагаемый объем ресурсного обеспечения программных мероприятий на 2020 год составляет составляет–551022,18 рублей:**

**- за счет средств субсидий из федерального бюджета 545 511,96 рублей;**

**- за счет средств субсидий из бюджета Астраханской области 5510,22 рублей;**

**- компенсация расходов бюджета Астраханской области, предоставленных на реализацию мероприятий, в размере не менее 1 процентов от суммы субсидии за счет средств бюджета МО «Село Ново-Николаевка» 5510,22 рублей.**

**-**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования:** | **Всего: 2018 - 2022 гг.** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| **Федеральный бюджет** |  | **223 800,38** | **941429,73** | **534 491,52** |  |  |
| **Бюджет Астраханской области (тыс.руб.)** |  | **49126,91** | **14558,19** | **11020,44** |  |  |
| **Бюджет МО «Село Ново-Николаевка»**  **Компенсация расходов бюджета Астраханской области (тыс.руб.)** |  | **49126,91** | **14558,19** | **5510,22** |  |  |
| **Внебюджетные средства** |  | **5459** |  |  |  |  |
| **Итого по программе** |  | **278 386,29** | **955987,92** | **551022,18** |  |  |

Исполнители программы несут ответственность за своевременное выполнение ее мероприятий.

Перечень мероприятий и объемы финансирования за счет бюджетов всех уровней подлежат уточнению исходя из возможностей соответствующих бюджетов с корректировкой мероприятий программы, результатов их реализации и оценки эффективности.

Мероприятия программы приведены в приложении № 2.

Порядок и форма трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ установлены в приложении № 6 к программе.

Перечень наиболее посещаемых территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 году и включенных в программу, формируется с учетом общественных обсуждений.

**4. Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 году**

Реализация программы предусматривает обустройство 2 общественных территории:

1**. Освещение при домовых территорий село Ново-Николаевка 2020год 1 этап.**

2.Общественная территория парка прилегающая к Дому Культуры с. Ново-Николаевка по адресу: с. Ново-Николаевка ул. Молодежная 1

Предполагается произвести следующие работы:

- высадку деревьев;

- формирование цветочных клумб;

- ремонт асфальтового покрытия;

установка декоративной скульптуры;

- установка скамеек, урн.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Месторасположение общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 г.г. | Плановый период выполнения работ по годам | | | | | | |
| 2018год | 2019год | | 2020год | | 2021год | 2022год |
| 1. | 1. Общественная территория для создания парка культуры и отдыха по адресу с. Ново-Николаевка ул. Советская 101а | 2018год  1 этап | 2019год  11этап | |  | |  |  |
| 2. | **Освещение при домовых территорий села Ново-Николаевка.** Общественная территория парка прилегающая к Дому Культуры с. Ново-Николаевка по адресу: с. Ново-Николаевка ул. Молодежная 1 |  |  | 2020год  1 этап | | 2021год  11 этап | |  |

**6. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства общественных территорий**

В целях реализации программы подготовлен и утвержден порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, включенных в муниципальную программу на 2018-2022 годы, содержащих текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей общественной территории (приложение № 7).

Приложение № 1

**Сведения о целевых показателях (индикаторах) программы,** **характеризующие благоустройство на территории муниципального образования « Село Ново-Николаевка»**

**Цель:** Повышение уровня благоустройства территорий МО «Село Ново-Николаевка»

**Задачи:** Повышение уровня благоустройства общественных территорий МО «Село Ново-Николаевка»;

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** |  | **Показатель (индикатор)** | | | | |  | **Ед.** | **2018** | **2019** | 2020 | **2021** | 2022 |
|  |  | **(наименование)** | | | |  |  | **изм.** |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество те территорий всего, из них |  | | | |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |
| 2. | Количество благоустроенных общественных территорий. | | | | |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 3. | Количество не благоустроенных общественных территорий | | | | |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 4. | Площадь благоустроенных | | | | |  |  | кв. м. | 1500 | 1500 |  |  |  |
|  | общественных территорий | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Площадь общественной не благоустроенной территории для создания парка культуры и отдыха | | | | |  |  |  | 2400 | 2400 |  |  |  |
| 6 | Доля |  | | благоустроенных | | | | % | 37,5 | 37,5 |  |  |  |
|  | общественных территорий | | | | | от общего | |  |  |  |  |  |  |
|  | количества территорий | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Доля трудового участия в выполнении | | | | | | | % | 45,5 | 68,5 |  | 5 |  |
|  | минимального | | перечня | | | работ | по |  |  |  |  |  |  |
|  | благоустройству | | общественных | | | территорий | |  |  |  |  |  |  |
|  | заинтересованных лиц | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | % | - | - |  | 5 |  |
| 8 |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

Мероприятия Программы, показатели результативности выполнения Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целей и задач | Наименование показателей конечного и промежуточного результатов | Ед. измерения | Значение показателя за период, предшествующий реализации Программы | Прогнозные значения программы | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | 2022 |
| **Муниципальная программа**  **«Формирование современной городской среды»** | | | | | | | | | | | |
| **Цель: повышение уровня**  **благоустройства территории**  **муниципальных образований**  **«Село Ново-Николаевка»** | **Доля выполненных мероприятий по отношению к запланированным** | **%** | **100** | **20** |  | |  | |  | |  |
| **Задача 1: Повышение уровня благоустройства Общественных территорий муниципального образования «Село Ново-Николаевка»** | | | | | | | | | | | |
| 1. Освещение при домовых территорий село Ново-Николаевка. | Площадь благоустроенных территорий |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| **1.2.** Освещение при домовых территорий село Ново-Николаевка.  **Благоустройство общественной территории парка прилегающей к Дому Культуры с. Ново-Николаевка (с. Ново-Николаевка ул.Молодежная,1)** | **Площадь благоустроенных территорий** |  |  |  | | 1500 | |  | |  |  |
| **Итого по МО «Село Ново-Николаевка» благоустройство 2 общественных территорий** | **Площадь благоустроенных территорий** |  |  |  | |  | |  | |  |  |

Приложение № 3

**Минимальный перечень**

**работ по благоустройству общественных территорий с визуализированным перечнем образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на общественной территории**

1. Ремонт проездов.
2. Освещение общественных территорий.
3. Установка скамеек, урн.
4. Ограждение
5. Установка декоративной скульптуры;

**Дополнительный перечень**

**работ по благоустройству общественных территорий**

1. Оборудование автомобильных парковок.
2. Озеленение территорий (газоны, рядовые посадки деревьев и кустарников), в том числе удаление больных и ослабленных деревьев.
3. Ремонт или строительство пешеходных коммуникаций (тротуары, дорожки);
4. Демонтаж или замена морально и физически устаревших элементов благоустройства.
5. Устройство пандусов, ступеней, лестниц.


|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение № 4 | |  |
|  | **Нормативная стоимость (единичные расценки)** | | | |  |
|  | **работ по благоустройству общественных территорий,** | | | |  |
|  | **входящих в минимальный и дополнительный перечень** | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
| № | Вид работ по благоустройству | Ед.изм. | Стоимость с НДС, руб. |  |
|  |  |  |  |  |
| 1 | Установка скамьи со спинкой, размером: | руб/шт | 11168 |  |  |
|  | длина 2,0 м, ширина 40 см, высота 98 см (со |  |  |  |  |
|  | стоимостью скамьи) |  |  |  |  |
| 2 | Установка металлической урны объемом 30 | руб/шт | 4476 |  |  |
|  | литров (со стоимостью урны) |  |  |  |  |
| 3 | Устройство уличного освещения общественных территорий | пм |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | протяженностью кабельной линии 100 пм | руб/пм | 400,12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | установка декоративной скульптуры; | Руб/шт |  |  |  |
|  | Стоимость устройства 1 кв.м. тротуаров, | руб/кв.м. | 928,66 |  |  |
| 4 | парковок, площадок из асфальтобетонной |  |  |  |  |
|  | смеси толщ. 50 и 70 мм с установкой бортовых |  |  |  |  |
|  | камней |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость ремонта 1 кв.м. покрытия дорог толщ. 50 и 70 мм | руб/кв.м. | 1747,58 |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Примечание: При необходимости нормативная стоимость (единичные расценки) на отдельные виды работ из дополнительного перечня работ по благоустройству общественных территорий могут быть рассчитаны индивидуально, исходя из потребности.

Приложение № 5

**Визуализированный перечень работ по благоустройству**

1. **Установка скамеек:**



**Скамья со спинкой: длина 2,0 м, ширина 40 см, высота 98 см - 9200 руб.**

**Установка скамьи- 1968 руб.**

1. **Установка урн:**

****

**Уличная урна для мусора емкостью 30 литров – 3500 руб. Установка урны с креплением в бетонные столбики – 976 руб.**

Приложение № 6

**Порядок и форма трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству общественных территорий**

1. Настоящий Порядок (далее – Порядок) устанавливает порядок и формы трудового участия граждан в выполнении работ по благоустройству общественных территорий.
2. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая для выполнения минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству общественных территорий.
3. Организация трудового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания, общественная территория, которая подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания граждан.
4. На собрании жителей села обсуждаются условия о трудовом участии жителей села, расположенных в границах общественной территории, подлежащей благоустройству, в мероприятиях по благоустройству общественных территорий. Решение о выбранных работах также включаются в протокол общего собрания жителей.
5. Трудовое участие граждан может быть внесено в виде следующих мероприятий, не требующих специальной квалификации, таких как:

- субботники;

- подготовка общественной территории к началу работ (земляные работы);

- участие в строительных работах - снятие старого оборудования, установка уличной мебели, зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустройства;

- участие в озеленении территории – высадка растений, создание клумб, уборка территории;

- иные работы.

1. Информация о начале реализации мероприятий по благоустройству (конкретная дата, место проведения, памятка и другие материалы) размещаются Администрацией МО «Село Ново-Николаевка» на официальном сайте в сети Интернет, а также непосредственно в общественных местах на информационных стендах.

Приложение № 7

**Порядок**

**разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства общественной** **территории МО «Село Ново-Николаевка»**

* 1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования с заинтересованными лицами дизайн-проекта, благоустройства общественной территории МО «Село Ново-Николаевка», а также их утверждения в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Село Ново-Николаевка» на 2018-2022 годы» (далее – Порядок).
  2. Дизайн-проект разрабатывается в отношении наиболее посещаемых общественных территорий МО «Село Ново-Николаевка» (далее – общественная территория), включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Село Ново-Николаевка» на 2018-2022годы».
  3. Дизайн-проект благоустройства общественной территории (далее – дизайн проект).

В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

* 1. Содержание дизайн-проекта общественной территории зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде – 3-d визуализированное изображение общественной территории, представленное в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.
  2. Разработка дизайн-проекта в отношении общественных территорий МО «Село Ново-Николаевка» осуществляется в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.
  3. Разработка дизайн-проекта в отношении

общественных территорий - 10 рабочих дней со дня утверждения муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Село Ново-Николаевка» на 2018-2022 годы».

7.Обсуждение дизайн-проекта благоустройства общественной территории, включенной в адресный перечень общественных территорий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Село Ново-Николаевка» на 2018-2022годы», осуществляется с участием населения села Ново-Николаевка путем интерактивного голосования на официальном сайте.

Для голосования населением на официальном сайте размещаются дизайн-проекты благоустройства общественных территорий, подготовленные Администрацией МО «Село Ново-Николаевка», и эскизные проекты благоустройства или дизайн-проект благоустройства, представленные заинтересованными лицами.

Голосование проводится в течение 10 дней путем выбора одного из представленных дизайн-проектов, эскизных проектов в отношении каждой общественной территории.

1. По окончании срока голосования Общественная комиссия определяет количество голосов, поданных за каждый представленный на голосование дизайн-проект, эскизный проект и дизайн-проекты, эскизные проекты, набравшие большее количество голосов.

С учетом результатов голосования Общественная комиссия принимает решение о согласовании дизайн-проекта благоустройства общественной территории, набравшего большее количество голосов.

Результаты голосования оформляются в протоколе заседания Общественной комиссии.

1. Протокол Общественной комиссии о согласовании дизайн-проекта благоустройства общественной территории подлежит размещению на официальном сайте Администрации МО « Село Ново-Николаевка http://mo.astrobl.ru/selonovonikolaevka/user в течение трех дней со дня его подписания.

Протокол составляется в 2 экземплярах, один из которых остается в Общественной комиссии, второй экземпляр направляется в Администрацию МО «Село Ново-Николаевка» для утверждения дизайн-проекта благоустройства общественной территории.

1. Утверждение дизайн-проекта благоустройства общественной территории осуществляется Администрацией МО «Село Ново-Николаевка» в течение 2 рабочих дней со дня получения протокола Общественной комиссии о согласовании дизайн-проекта благоустройства общественной территории.