АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕЛО НОВО-НИКОЛАЕВКА»

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 03.04.2024

№ 8

О мероприятиях по обеспечению работ,

связанных с безаварийным пропуском

весеннего половодья на территории

МО «Село Ново-Николаевка»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях организации противопаводковых мероприятий в 2024 году:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению работ, связанных с безаварийным пропуском весеннего половодья на территории муниципального образования «Село Ново-Николаевка» в 2024 году (приложение № 1).
2. Обеспечить размещение настоящего распоряжения в сети Интернет на официальном сайте администрации МО «Село Ново-Николаевка».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава МО «Село Ново-Николаевка»: Т.Е.Айтжанова.

Утвержден

Распоряжением администрации

МО «Село Ново-Николаевка»

От 03.04.2024 №8

План

Мероприятий по обеспечению работ, связанных с безаварийным пропуском

весеннего половодья на территории МО «Село Ново-Николаевка» в 2024 году.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| 1. | Разработать план мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации, а также защите населения и территории МО «Село Ново-Николаевка» по безаварийному пропуску весеннего половодья | 10.04.2024 | Глава МО «Село Ново-Николаевка» |
| 2. | Провести обследование водооградительного вала. Определить объемы земляных работ, связанные с укреплением водооградительного вала. | До 15.04.2024 | Глава МО «Село Ново-Николаевка» |
| 3. | Доведение информации о паводковом периоде до населения, сельскохозяйственных товаропроизводителей, попадающих в зону подтопления, с целью недопущения утраты товароматериальных ценностей и вывода из паводкоопасных зон сельскохозяйственных животных. | До 15.04.2024 | Глава МО «Село Ново-Николаевка» |
| 4. | Проверка готовности систем оповещения | март | Глава МО «УСело Ново-Николаевка» |
| 5. | Уточнить планы:  -эвакуации населения из зон возможного затопления (подтопления);  -первоочередного жизнеобеспечения населения поселения. | До 20.03.2024 | Глава МО «Село Ново-Николаевка» |
| 6. | Проводить разъяснительную работу среди населения о заблаговременной подготовке к пропуску весеннего половодья и в период его прохождения. | Март-апрель | Глава МО «Село Ново-Николаевка» |
| 7. | Обеспечить в предпаводковый, паводковый период и в течение пропуска половодья ежедневное наблюдение за целостностью водозащитных валов в границах поселений. | В предпаводковый, паводковый период | Глава МО «Село Ново-Николаевка» |
| 8. | Создать мобильные группы из сил и средств на случай ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций. | В период паводка | Глава МО «Село Ново-Николаевка» |
| 9. | Своевременно оповещать и информировать население поселения и руководителей объектов экономики, расположенных на территории поселения, о водохозяйственной обстановке, объемах сброса воды с Волжской ГЭС | В период паводка | Глава МО «Село Ново-Николаевка» |